**ПЛАН ЗАХОДІВ**

**КП «Київжитлоспецексплуатація» на 2024 рік**

**зі створення безбар’єрного простору до будівель (приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва, що значаться на балансі підприємства**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завдання | Захід | Очікуваний результат | Строк виконання | Відповідальний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Напрям1. Фізична безбар’єрність | | | | |
| Проведення моніторингу стану будівель (приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва, що значаться на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо безбар’єрності об’єктів | Провести моніторинг стану будівель (приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва, що значаться на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація» щодо безбар’єрності об’єктів та сформувати перелік об’єктів, які потребують першочергового виконання робіт | Перелік об’єктів, які потребують першочергового виконання робіт | Лютий 2024 | *Зелінський В.Б.*  *Сандугей О.В.* |
| Проведення технічного обстеження щодо відповідності нормам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель (приміщень) комунальної власності територіальної громади м. Києва, що значаться на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація» | Провести технічне обстеження щодо відповідності нормам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва, що значаться на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація» | Технічні звіти по 87 об’єктам щодо відповідності нормам безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень | Квітень 2024 | *Зелінський В.Б.*  *Сандугей О.В.* |
| Замовлення та виготовлення проектної документації на підставі отриманих технічних звітів щодо пристосування об’єктів які значаться на балансі КП «Київжитлоспецексплуатація» до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»\* | Укласти договори на виготовлення проєктної документації на підставі отриманих технічних звітів щодо пристосування об’єктів які на балансі КП до вимог ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд»\* | Проєкти по влаштуванню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 87 будівель та приміщень | Серпень 2024 | *Зелінський В.Б.*  *Сандугей О.В.* |
| Виконання будівельно-монтажних робіт за проектами по влаштуванню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень\*\* | Виконати будівельно-монтажні роботи за проектами по влаштуванню безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень\*\* | Облаштування та пристосування об’єктів КП щодо безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будівель та приміщень\*\* | Грудень 2024р. | *Зелінський В.Б.*  *Сандугей О.В.* |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність | | | | |
| Призначення відповідальної особи з питань безбар’єрності | Призначити відповідальну особу з питань безбар’єрності | Призначено відповідальну особу з питань безбар’єрності | Березень 2024 | *Ветоха Д.Д.* |
|  |  |  |  |  |
| Напрям 3. Цифрова безбар’єрність | | | | |
| Забезпечення інтернетом відвідувачів доступом до Інтернету в приміщеннях, які використовуються структурними підрозділами підприємства | Забезпечити відвідувачів  доступом до Інтернету в приміщеннях КП (Free WiFi) | Забезпечено відвідувачів доступом до Інтернету в приміщеннях КП (Free WiFi) | постійно | *Присікайло А.І.*  *Звягінцев В.О.* |
| Створенння рубрики «Безбар’єрність» на офіційному вебсайті КП | Створити рубрику  «Безбар’єрність» на  офіційному вебсайті | Створено на офіційному вебсайті рубрики  «Безбар’ єрність » | Травень 2024 р. | *Присікайло А.І.*  *Звягінцев В.О.* |
| Розміщення та оновлення актуальної інформації для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Розмістити та оновити актуальну інформацію для осіб з інвалідністю та  маломобільних груп населення | Розміщено та оновлено актуальну інформацію для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | постійно | *Присікайло А.І.*  *Звягінцев В.О.* |
| Адаптування офіційного вебсайту особам з порушеннями зору | Провести адаптацію  офіційного вебсайту | Адаптовано офіційний вебсайт для осіб з порушеннями зору (можливість зчитувати  відповідну інформацію та користуватися ресурсом за допомогою програм екранного доступу) | Липень 2024 р. | *Присікайло А.І.*  *Звягінцев В.О.* |
| Напрям 4. Економічна безбар’єрність | | | | |
| Створення умов  працевлаштування в КП «Київжитлоспецексплуатація» осіб з інвалідністю | Забезпечити працевлаштування в КП «Київжитлоспецексплу-атація» осіб з інвалідністю відповідно до встановленого законодавством нормативу | Відповідність кількості працюючих осіб з інвалідністю у КП «Київжитлоспецексплу-атація» встановленому законодавством нормативу | постійно | *Довгань О.П* |

**\*За умови наявності коштів у Підприємства**

**\*\* Можливе виконання у повному обсязі, за умови залучення бюджетних коштів**